附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-学生礼堂维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-60797798-8133 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.16 |  | 84.16 | 84.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 84.16 | 84.14 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决学生礼堂屋顶及露台漏雨问题，修复室内被雨水损毁的墙面、吸音板和管路，使屋顶达到防汛安全要求，使室内基础设施达到良好状态，确保师生人身安全和国家财产安全，保障教育教学正常使用需求。 |  |  |  |  |  | 经过实施维修工程，学生礼堂屋顶及露台漏雨问题得到妥善解决，室内被雨水损毁的墙面、吸音板和管路已修复，屋顶达到防汛安全要求，室内基础设施达到良好状态，可以保障教育教学正常使用需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 室外部分 |  | 拆除彩钢屋面约970平方米、露台防水约22平方米；新建屋面防水约1015平方米、露台防水约22平方米 |  | 拆除彩钢屋面约970平方米、露台防水约22平方米；新建屋面防水约1015平方米、露台防水约22平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 室内部分 |  | 拆除内墙面约510平方米、天棚约230平方米；新建内墙面约510平方米、天棚约230平方米 |  | 拆除内墙面约510平方米、天棚约230平方米；新建内墙面约510平方米、天棚约230平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 室外部分 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 室内部分 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 室外部分 |  | 合规率100% |  | 合规率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 室内部分 |  | 合规率100% |  | 合规率100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过106.823966万元 |  | 101.180277万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  | 良好 |  | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 师生满意 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |