附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-教学B楼屋面防水及大檐维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京铁路电气化学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜明星 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-60797798-8133 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.29 |  | 101.29 | 101.18 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 101.29 |  | 101.29 | 101.18 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决教学B楼屋面防水年久失修、多处起鼓、室内严重漏雨问题，修复屋面仿古大檐琉璃瓦及脊瓦等大面积松动、脱落现象，该项目完成后：消除了安全隐患，确保师生人身安全及教育教学工作正常开展，提升学校整体形象。 |  |  |  |  |  | 经过实施维修工程，B楼屋面防水年久失修、多处起鼓、室内严重漏雨问题已得到妥善解决，屋面仿古大檐琉璃瓦及脊瓦等大面积松动、脱落已修复完整，消除了安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水修复 |  | 拆除沥青防水及砂浆找平层：2274.54平米，新做SBS防水及砂浆找平层：2274.54平米 |  | 拆除沥青防水及砂浆找平层：2274.54平米，新做SBS防水及砂浆找平层：2274.54平米 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 仿古大檐维修 |  | 瓦面揭瓦：295.78平米，檐头整修：205.12米，屋脊拆挑：205.12米，屋脊新作：112.82米 |  | 瓦面揭瓦：295.78平米，檐头整修：205.12米，屋脊拆挑：205.12米，屋脊新作：112.82米 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  | 2021年7月前完成 |  | 2021年7月前已完成 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | 2021年8月前完成 |  | 2021年8月前已完成 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年9月前完成 |  | 2021年9月前已完成 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过106.823966万元 |  | 101.180277万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  | 良好 |  | 良好 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意 |  | 95% |  | 95% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |