附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-白广路18号院办公楼安全监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市校办产业管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋慧宇 |  |  |  | 联系电话 | 64206229 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 14.5152 | 10 |  | 97% |  | 9.7 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 14.5152 | — |  | 97% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对白广路18号院进行楼体变形的安全监测，建立科学有效的安全预警机制，确保为北京教育音像报刊总社、北京教育国际交流中心、北京教育综合服务中心等单位（其中报刊总社有120人、国际交流中心23人、综合服务中心45人）等驻院单位人员安全。 |  |  |  |  | 对白广路18号院进行楼体变形的安全监测，建立科学有效的安全预警机制，确保为北京教育音像报刊总社、北京教育国际交流中心、北京教育综合服务中心等单位（其中报刊总社有120人、国际交流中心23人、综合服务中心45人）等驻院单位人员安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人数 |  | 7人 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 监测数量 |  | 非雨季每月1次，雨报每月2次，全年共16次监测，共提交16次监测数据和1份全年分析报告 | 非雨季每月1次，雨报每月2次，全年共16次监测，共提交16次监测数据和1份全年分析报告 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人员构成 |  | 共投入7人，其中专业人员5人，监测人员全部有测量证书，负责人为为经验丰富的测绘人员，数据分析处理人员（工程师）2名 | 共投入7人，其中专业人员5人，监测人员全部有测量证书，负责人为为经验丰富的测绘人员，数据分析处理人员（工程师）2名 |  | 10 |  | 9 |  | 缺少项目效益实现情况的客观体现 |
|  |  |  | 仪器合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 监测数据及分析报告 |  | 科学可靠 | 科学可靠 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 1、2、3、4、5、10、11、12月为非雨季，6、7、8、9月为雨季 |  | 非雨季每月1次，每月15日前报监测数据；雨报每月2次，每月25日前报监测数据 | 非雨季每月1次，每月15日前报监测数据；雨报每月2次，每月25日前报监测数据 |  | 10 |  | 9 |  | 缺少项目效益实现情况的客观体现 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | （1）零星测量外业监测每次需3个组日，16次×3组日×5人×3496.51元=11.91624万元；（2）内外业监测每次需3个组日，16次×3组日×5人×302.32元＝7.25568万元；（1）+（2）=19.1721万元，优惠后报价为人民币拾伍万元整。 | 比选中实际中标价格是14.5152万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 进行楼体变形的安全监测，建立科学有效的安全预警机制 | 进行楼体变形的安全监测，建立科学有效的安全预警机制 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度 |  | ≥98% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.7 |  |  |