附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京学校中学部专业教室装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 253.595085 |  | 251.752207 |  | 10 |  | 99.27% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地实现素质教育目标，按照教学要求完成各类专业教室的装修，并保障学校正常教学使用与必修课程、选修课程、特色课程等教学任务的正常进行。 |  |  |  |  |  | 已按要求完成各类专业教室的装修 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专业教室总面积 |  |  | 不低于2000平米 | 大于2000平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专业教室数量 |  |  | 13间 | 13间 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设计规范 |  |  | 符合《中小学设计规范》GB50099-2011 | 符合设计规范要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：环保规范 |  |  | 符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版） | 符合环境污染控制要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 |  |  | 2021年4月-2021年5月 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  |  | 2021年5月-2021年6月 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标3：实施完成 |  |  | 2021年8月30日以前 | 80% | 4 |  | 3.2 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤253.595085万元 | 251.752207万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 能够为学生提供良好的学习环境，以及为教师提供良好的授课环境以更好地进行教学活动。 | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |