附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-北京学校中学部、共享区一卡通系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张德全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581553169 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 272.278833 |  | 270.627500 |  | 10 |  | 99.39% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 272.278833 |  | 270.627500 |  | — |  | 99.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过在小学部已建设的一卡通系统基础上，对中学部进行设备的扩容和通行管理系统、停车管理系统、消费管理系统等应用系统建设，满足学校中学部管理人员日常进行通行管理、访客管理、考勤管理的需求，以及3000名学生、600名教职工，以及学生及教职工的校园出入、食堂消费、淋浴水控需求。实现2021年9月开学和正常使用的目标。 |  |  |  |  |  | 已完成2021年确定的预算目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通行管理系统 |  |  | 利用多种智能的前端门禁一体机进行人员通行管理，建设智能门禁电磁锁1737套，单机芯通道机：8套；双机芯通道机：5套；其他配套的设备一批。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定支付 | 3 |  | 2.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：停车管理系统 |  |  | 建设停车管理系统1套，道闸5套，车位管理相机约106套，出入口升降设备6套24台升降柱。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定支付 | 3 |  | 2.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标3：消费管理系统 |  |  | 实现校园师生等人员食堂消费管理，共购置消费机16套。浴室水控管理设备，通过智能水控器，实现计时/计流量收费管理，水控器约382套。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定支付 | 4 |  | 3.2 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备产品合格率 |  |  | 100% | 尚未验收投入使用 | 7 |  | 5.6 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：系统运行 |  |  | 系统综合验收合格，正常运行。 | 尚未验收投入使用 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  |  | 第一阶段（2021年1月-4月）：项目准备阶段； 第二阶段（2021年5月）：项目招投标工作； 第三阶段（2021年6月-7月）：对项目进行安装，并调试使其正常运行； 第四阶段（2021年8月）：系统试运行，并改进； 第五阶段（2021年9月）：项目验收，投入使用。 | 因审批原因项目在2021年底完成合同签订 | 10 |  | 8 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤272.278833万元 | 270.627500万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 通过系统建设满足学校正常管理需要，实现通行、消费、停车等集中管理，保证学校2021年9月正常开学和使用，满足城市副中心搬迁职工及周边群众对优质教育资源的需求。 | 尚未验收投入使用 | 15 |  | 12 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 设备正常使用年限大于等于7年，运行维护良好。 | 尚未验收投入使用 | 15 |  | 12 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理人员满意度 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：师生满意度 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.9 |  |  |  |