附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-信息化-北京学校中学部、共享区综合监管平台楼宇自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张德全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581553169 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 192.608304 |  | 188.770000 |  | 10 |  | 98.01% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 192.608304 |  | 188.770000 |  | — |  | 98.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本信息化项目的建设，利用技术手段实现建筑设备的自动化系统，可以实现合理利用设备，节约能源，节省人力，加强楼内机电设备的现代化管理，满足了学校对现代化办学条件要求，为学生营造绿色低碳的学习环境，为学校提高舒适的教育教学环境提供有力支持。最终实现整个中学部、共享区的暖通空调、照明设备日常管理及智能化应用，为用户提供一套“可视化、网络化、智能化、高集成”的现代化楼宇自控系统，保证2021年9月正常开学。 |  |  |  |  |  | 已完成2021年确定的预算目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：楼宇自控系统 |  |  | 系统包括软件：BAS中控软件1套，VRV空调控制开发1套，智能照明中控软件1套，移动端1套，硬件：BA控制箱75个，嵌入式PC控制器64个，通信管理模块22个，网关10个，系统电源97个，支线耦合器83个，智能网关18个，总线耦合模块14个，应用集成主机1台，数据采集主机1台，相关线缆、配件及辅材1批等硬件设备。 | 已完成合同签订及订货，按合同约定支付 | 10 |  | 8 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备产品合格率 |  |  | 100% | 尚未验收投入使用 | 7 |  | 5.6 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：系统运行 |  |  | 系统综合验收合格，运行正常。 | 尚未验收投入使用 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  |  | 第一阶段（2020年10月）：项目准备阶段； 第二阶段（2021年 5月-6月）：项目招投标工作； 第三阶段（2021年7月-8月）：对项目进行安装，并调试使其正常运行； 第四阶段（2021年8月）：系统试运行，并改进； 第五阶段（2021年9月）：项目验收，投入使用。 | 因审批原因，项目在2021年年底完成合同签订 | 10 |  | 8 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤192.608304万元 | 188.770000万元 | 15 |  | 15 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 通过系统的建设，实现对建筑公共照明部分和VRV分布式空调的集中管理控制，可以实现合理利用设备，节约能源，节省人力，满足学校2021年9月开学的管理需要，同时促进学校管理，满足副中心搬迁职工及周边群众对优质教育的需求。 | 尚未验收投入使用 | 15 |  | 12 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 设备产品使用年限不少于六年，运行维护良好。 | 尚未验收投入使用 | 15 |  | 12 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：管理人员满意度 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：师生满意度 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.8 |  |  |  |