附件3

项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王鲁松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994990 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.122179 | 29.122179 |  | 29.122179 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.122179 | 29.122179 |  | 29.122179 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在提供安全高效的工作环境的同时，兼顾产品的经济实用性、环保性、高质量，同前期地砖风格、款式、标准保持统一。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼顶防水 |  |  | 1270㎡ | 1270㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 地砖修缮 |  |  | 551㎡ | 551㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 9 |  | 各别地砖没有铺设好，责令企业重新铺设 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年10月低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 29.122179万 | 29.122179万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 办公需求 |  |  | 满足基本办公需求 | 满足基本办公需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保效益 |  |  | 能够满足使用者需求，确保使用者安全 | 能够满足使用者需求，确保使用者安全 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 人员满意度 |  |  | 100% | 95% | 20 |  | 19 |  | 施工期间周边卫生较差，声音较响。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |