项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-清华大学附属中学奥森、将台路校区语音教室升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994915 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.5484 | 90.5484 |  | 90.5484 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90.5484 | 90.5484 |  | 90.5484 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据新高考英语听说考试要求，结合听说考试考场标准，清华附中奥森校区准备建设一间可以进行英语听说训练及日常信息技术课共同使用的计算机听力教室，建设一间可以进行英语听说训练及日常信息技术课共同使用的计算机听力教室，并将原语音教室桌椅升级为可进行英语听说训练的听力桌。完成后可保证两校区英语听说训练和模拟考试。 |  |  |  |  |  | 语音教室升级改造后，增加了奥森、将台路校区英语听说考试训练机位，便于在英语听说训练前用于学生训练，该教室日常可兼顾信息技术课或通用技术课上课使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 英语听说需求机位 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足训练条件要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按施工计划完成 |  |  | 按施工计划推进 | 按施工计划推进 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总金额 |  |  | 不超预算 | 不超预算 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设后，可实现一间教室两种用途，满足学生英语听说训练。 |  |  | 满足训练 | 满足训练 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |