项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000445833-市教委立项项目-教育类APP备案审核服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994977 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | — | 28.8 |  | 28.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在项目周期内，对教育移动互联网应用程序备案管理平台中待审核的应用进行定期的人工审核。按照我市教委的检测计划，逐步开展针对教育行业移动应用软件的安全检测，按照检测一批、通报一批、整改一批的工作原则，营造行业优良发展生态，促进教育移动应用有序健康发展。 2022年10月1日前，按照我市教委安全检测计划，完成北京市辖区安全检测1000个，完成移动应用备案审核1000个。通过多部门协同合作使教育行业移动应用软件的安全检测、通报、整改工作落实到位，逐步健全教育行业移动应用软件安全检测备案机制。 |  |  |  |  |  | 对教育移动互联网应用程序备案管理平台中待审核的应用进行定期的人工审核。对教育行业移动应用软件进行安全检测，营造行业优良发展生态，促进教育移动应用有序健康发，按照市教委安全检测计划，完成北京市辖区安全检测981个，完成移动应用备案审核981个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：移动应用安全检测数量 |  |  | 1000 | 981 | 10 |  | 9 |  | 仅对已通过备案产品进行定期检测；应提高指标值估算准确性。 |  |
|  |  |  | 指标2：移动应用备案审核数量 |  |  | 1000 | 981 | 10 |  | 9 |  | 只对已通过备案产品进行定期复审；应提高指标值估算准确性。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：备案审核正确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安全检测报告误报率 |  |  | 1% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年10月1日前完成项目实施 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 32万元 | 28.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：建立教育行业移动应用软件的安全检测、备案、通报、整改工作机制，建立教育行业移动应用持续监管工作，引导教育行业有序健康发展。 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建立教育行业移动应用持续监管工作，引导教育行业有序健康发展。 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |