项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000001915214-改善办学保障条件——中国戏曲学院男生公寓阳台封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冀宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911009150 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106.514197 | 106.514197 |  | 104.810302 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 106.514197 | 106.514197 |  | 104.810302 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新做断桥铝阳台封闭约1330㎡，新做百叶窗102㎡。通过对中国戏曲学院男生公寓阳台封闭，改善学生的住宿条件，排除安全隐患，保障学生住宿安全，为学生营造安全舒适的生活环境。 |  |  |  |  |  | 工程已完工，已完成项目验收审计。 新做断桥铝阳台封闭约1318.74㎡，新做百叶窗132.81㎡。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：断桥铝阳台封闭 |  |  | 1330㎡ | 1318.74㎡ | 10 |  | 8 |  | 审定 |  |
|  |  |  | 指标2：百叶窗 |  |  | 102㎡ | 132.81㎡ |  |  |  |  | 审定 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家工程质量竣工验收标准 |  |  | 符合国家工程质量竣工验收标准。 | 符合国家工程质量竣工验收标准。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月—12月完成 |  |  | 2022年11月—12月工程竣工，完成项目验收、审计。 | 2023年3月完成项目验收审计。 | 10 |  | 7 |  | 由于疫情防控原因，合同施工工期根据甲方指定。 |  |
|  |  | 成本指标 | 按年初批复额度指标 |  |  | 批复177.523661万元 | 审定173.526089万元 | 10 |  | 9 |  | 合同金额174.683838万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善学校办学基础设施条件 |  |  | 改善学生的住宿条件，排除安全隐患 | 改善学生的住宿条件，排除安全隐患 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 |  |  | 保障学生住宿安全，为学生营造安全舒适的生活环境 | 保障学生住宿安全，为学生营造安全舒适的生活环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 满足环保要求。 |  |  | 满足环保要求 | 满足环保要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效服务。 |  |  | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 | ＞10年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标达到标准 |  |  | 服务对象满意度≥90% | 服务对象满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.8 |  |  |  |