项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000001915212-改善办学保障条件—中国戏曲学院操场改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冀宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911009150 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 184.693864 | 184.693864 |  | 181.240858 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 184.693864 | 184.693864 |  | 181.240858 |  | — |  | 91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操场更新改造塑胶总面积5252㎡，人造草坪面积2740㎡，硅PU球场弹性面层808 ㎡。满足教学使用需求，改善在校学生身体锻炼条件，为在校学生提供更高品质的教学场所。 |  |  |  |  |  | 工程已完工，正组织提交项目审计。 完成操场更新改造塑胶总面积5252㎡，人造草坪面积2740㎡，硅PU球场弹性面层808 ㎡。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：塑胶跑道 |  |  | 5252㎡ | 5252㎡ | 10 |  | 9 |  | 正在准备提交报审资料。 |  |
|  |  |  | 指标2：人造草坪 |  |  | 2740㎡ | 2740㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：硅PU球场弹性面层 |  |  | 808 ㎡ | 808 ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国家工程质量竣工验收标准 |  |  | 符合国家工程质量竣工验收标准 | 符合国家工程质量竣工验收标准 | 10 |  | 8 |  | 正在准备提交报审资料。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年11月—12月完成 |  |  | 2022年11月—12月，完成项目验收、审计。 | 2023年4月项目竣工 | 10 |  | 7 |  | 由于疫情防控及冬施原因，合同施工工期时段根据甲方指定。 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 按年初批复额度指标 |  |  | 批复297.989455万元。 | 合同价288.878097万元。 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善学校办学基础设施条件 |  |  | 改善学校办学基础设施条件。 | 改善学校办学基础设施条件。 | 10 |  | 10 |  | 正在准备提交报审资料。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 |  |  | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 满足环保要求。 |  |  | 满足环保要求。 | 环保检测合格 | 10 |  | 9 |  | 达到标准 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效服务。 |  |  | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 | ＞10年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标达到标准 |  |  | 服务对象满意度≥90% | 服务对象满意度调查94%满意 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |  |