|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件—首都体育学院超高清演播中心建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王庆伟 | | | 联系电话 | 13911990575 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1843.426656 | 1828.954271 | 1828.954271 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1843.426656 | 1828.954271 | 1828.954271 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 大力改善办学保障条件，提高相关新闻学课程质量，开设新的新闻学专业课程，着力打造新闻学专业人才的实习实训基地，努力提高人才培养质量，提高我校新闻学专业办学水平和核心竞争力，助力我校早日将新闻学专业建设成为国家级一流专业。 | | | | | 建设完成超高清演播中心1个，包括：4K/VR转播技术系统、4K/VR编辑制作系统、4K/VR音频系统。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1个中心 | 1项 | 1项 | 15 | 15 | 无 | | |
| 质量指标 | 设备质量可靠 系统运行稳定 | ≥99% | 100% | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 按时完成 | ≤1项 | 项目按时完成 | 10 | 9 | 指标值设置的不够合理；改进措施：规范设置时效指标 | | |
| 成本指标 | 1843.426656万元 | 1项 | 1828.954271万 | 10 | 9 | 超高清演播中心项目2022年绩效考评，基础设施改造部分22年全年预算是15.698091万元，实际发生14.220981万元。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务新闻学专业本科生300余人、研究生80余人以及校外共同体学生160余人。由于设备陈旧，该演播中心仅能够承担《播音主持艺术》等5门课程，改造升级后则可增加19门课程，有利于人才培养，提高办学水平。 | ≥300人 | 服务本科生293人、研究生28人、校外共同体学生0人、增加课程数8门 | 10 | 7 | 因疫情影响，2022年未能正常在演播中心开课，属不可抗力因素。本项绩效目标非一年内必须完成绩效指标，现已增设8门课程，后续课程根据教学大纲及学生培养计划逐步增设。 | | |
| 生态效益指标 | 该项目采购设备对环境没有任何负面影响。 | 1项 | 该项目采购设备对环境没有任何负面影响。 | 10 | 9 | 效益指标设置的比较笼统；改进措施：设置效益指标进一步体现出项目实际效益 | | |
| 可持续影响指标 | 建设体育新闻学专业大学生实习实训基地，助力建设国家级一流体育新闻学专业，推动世界一流体育大学建设。采购设备能持续使用不少于15年。 | ≥15年 | 采购设备能持续使用不少于15年 | 10 | 9 | 效益有待进一步发挥，效益有待时间检验 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度可达95%以上 | ≥95% | 师生满意度可达97.06% | 10 | 10 | 无 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **93** |  | | |