项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-富河园校区建筑物外窗改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢长永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69511520 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.592 |  | 132.217 | 98% |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 134.592 |  | 132.217 | 98% |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目解决学生的学习生活需求，工程将突出以民生为本，以实用为主，满足学校发展建设的需要。工程完工后将有助于我校的建设和发展，以便为社会创造更大的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  | 该项目解决了学生的学习生活需求，工程将突出以民生为本，以实用为主，满足学校发展建设的需要。工程完工后有助于我校的建设和发展，以便为社会创造更大的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆除老旧塑钢门窗 |  | 483个 |  | 483个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：更换断桥铝门窗 |  | ≤1521平米 |  | ≤1521平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：更换部分窗台板 |  | ≤149.03平米 |  | ≤149.03平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收 |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：验收时间 |  | ≤12月 |  | ≤12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  | 134.592万元 |  | 132.217万元 | 10 |  | 9.8 |  | 投标与控制价差额，做好项目的预算评审 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：履行公共服务能力 |  | 提高学校办学的基础设施条件 |  | 提高学校办学的基础设施条件 | 20 |  | 19 |  | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.6 |  |  |  |