项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-田径场面层改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京物资学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢长永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69511520 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 543.9 |  | 543.9 | 526.152689 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 543.9 |  | 543.9 | 526.152689 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施本工程后，可以改保障体育教学功能和使用需求，提供安全的运动场地，提升学校基础设施条件。项目的实施可以更好的促进学校各项事业的发展。 |  |  |  |  |  | 实施本工程后，保障了体育教学功能和使用需求，提供了安全的运动场地，提升学校基础设施条件。项目的实施更好的促进了学校各项事业的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：铺装跑道 |  | 9400平米 |  | 9400平米 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：铺装足球场地草皮 |  | 7800平米 |  | 7800平米 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收 |  | 优 |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：验收时间 |  | ≤12月 |  | ≤12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  | 543.9万元 |  | 526.152689万元 | 10 |  | 9.7 |  | 结算与控制价差额，做好项目前期的预算评审 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：履行公共服务能力 |  | 高 |  | 提高学校办学的基础设施条件 | 20 |  | 19 |  | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |