项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002105254-改善办学保障条件-北京联合大学育慧里学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张有 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64909560 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 395.980000 | 395.980000 |  | 310.053976 |  | 10 |  | 78% |  | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 395.980000 | 395.980000 |  | 310.053976 |  | — |  | 78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁北京市朝阳区育慧里二区临甲15号楼西侧（一层、二层），修缮后用于学生宿舍，以彻底落实好巡视整改任务，满足学校办学的实际需要。 |  |  |  |  |  | 完成租赁手续，修缮后，作为宿舍投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：装修面积 |  |  | 1000平米 | 1000平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：已竣工项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：收到批复后及时开展相关工作 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 14.6 |  | 及时开展相关工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：租赁项目金额 |  |  | 2250000元 | 2248400元 | 10 |  | 10 |  | 指标值为审定金额， 完成值为合同签订金额 |  |
|  |  |  | 指标2：修缮项目金额 |  |  | 1709800元 | 852139.76元 | 10 |  | 5 |  | 指标值为审定金额，合同签订金额为1704279.52元。完成值按合同规定支付的预付款。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加学校办学资源 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高学生满意度，学校的综合服务水平及公共服务能力 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：规划科学，技术方案合理，具有实施建设的可操作性 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续影响 |  |  | 10年 | 10年 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教职工、学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9.7 |  | 满意度指标完成情况缺少相关支撑材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.1 |  |  |  |