项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-校本部北操场改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐宗林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392912 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 693.184345 | 693.184345 |  | 693.184345 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 693.184345 | 693.184345 |  | 693.184345 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 改善学校师生的运动及教学环境，消除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 2022年7月完成招投标，8月完成合同签订并开工建设，至12月底基本完工，改善了学校师生的运动及教学环境，消除了安全隐患。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运动场 |  |  | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收 |  |  | 70% | 70% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设周期 |  |  | 1年 | 7个月 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 预算支出 |  |  | 693.184345万元 | 693.184345万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 消除建筑安全隐患 |  |  | 高中低 | 高 | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到现行合计标准 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 后续使用年限 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用师生满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |