项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区二期新建景观工程(新竣工楼配套)（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1229.875191 |  | 1118.098925 |  | 1118.098925 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1229.875191 |  | 1118.098925 |  | 1118.098925 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年绿化景观、庭院工程、道路铺装、停车场地铺装等项目施工工作，完成整体项目实施。 |  |  |  |  |  |  | 2022年绿化景观、庭院工程、道路铺装、停车场地铺装等项目施工工作，完成整体项目实施。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 环境提升面积 |  | 99500㎡。 | 99500㎡。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 绿地达标率 |  | 40%以上 | 40%以上 |  | 10 |  | 10 | 无 |

|  |  | 时效指标 | 2020年5月-2021年8月项目调研、工程测算、方案设计 ，2021年9月-2022年8月招标及施工，2022年9月-2022年12月验收结算完成。严格按照计划进度执行。 | 优良中低差 | 优 项目按预期要求完成 | 10 | 10 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 | 工程项目总成本控制 | 工程项目总成本控制在1755.875191万元 | 工程项目总成本控制在1755.875191万元 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 本年度成本控制 | 控制在1229.875191万以内 | 控制在1229.875191万以内 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，改善校园环境。 | 优良中低差 | 优 校园环境得到美化，全面落实疏整促要求。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 该项目符合国家环保要求。 | 优良中低差 | 优 项目符合国家环保要求 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用20年以上 | 20年 | 20年 景观建成后能持续使用20年 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |