项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡一期学生宿舍1组团（1、2号楼）维修改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁克勇 |  |  | 联系电话 | 15901390999 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 670.3000 | 668.675812 | 668.675812 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 670.3000 | 668.675812 | 668.675812 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目年度内完成良乡校区学生公寓1组团（1、2号楼）室内外装修改造、水暖系统维修改造等全部工程及监理工作，并按期竣工验收，落实《北京工商大学2025行动计划》中校园基础与环境建设任务及时间节点的要求，消减安全隐患，逐步完善学生公寓等配套基础设施条件。 |  |  |  | 本项目年度内完成良乡校区学生公寓1组团（1、2号楼）室内外装修改造、水暖系统维修改造等全部工程及监理工作，并按期竣工验收。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：粉刷良乡校区学生公寓1组团396间宿舍内外及公共区域面积 | ≥18000平方米 | 18000平方米 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标2：盥洗区域及卫生间装修改造面积 | ≥300平方米 | 600余平方米 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标3：更换所有宿舍房门数量 | 396套 | 396套 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标4：部分楼宇屋面防水重做面积 | 3000余平方米 | 3000余平方米 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标5：楼宇给排水、供热管线修缮更新长度 | ≥1000余米 | 1000余米 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标6：新建自行车棚与室外晾衣架 | 6处 | 6处 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达到装饰装修、给排水、暖通、供电各专业设计及施工验收规范要求。为学生营造安全舒适、功能完善的住宿生活学习环境。 | 优良中低差 | 优 工程质量达到装饰装修、给排水、暖通、供电各专业设计及施工验收规范要求。 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：项目调研、工程测算，2022年1月-4月；第二阶段：项目招标及实施，2022年5月-9月；第三阶段：项目验收、投入使用，2022年10月。按计划执行。 | 优良中低差 | 优 按计划执行 第一阶段：项目调研、工程测算，2022年1月-4月；第二阶段：项目招标及实施，2022年5月-9月；第三阶段：项目验收、投入使用，2022年10月。按计划执行。 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制额。 | ≤670.3万元 | 668.675812 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：改善办学条件，为人才培养提供有力保障。 | 优良中低差 | 优 改善宿舍条件，为人才培养提供有力保障。 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：项目符合国家环保、节能要求。 | 优良中低差 | 优 项目符合国家环保、节能要求。 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可以持续使用5年以上。 | ≥5年 | ≥5年 | 5 | 5 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |