项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-良乡校区学生公寓组合床购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁克勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901390999 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 442.2600 |  | 442.2600 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 442.2600 |  | 442.2600 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2022年度内完成项目招标、合同签订、设备排产、安装调试、验收入库等全部内容。切实改善良乡主校区办学条件，保障学生住宿基本硬件需求，填补研究生住宿床位缺口，确保2022年秋季开学前做好新生和疏解至良乡主校区的学生入住保障。 |  |  |  |  |  | 本项目2022年度内完成项目招标、合同签订、设备排产、安装调试、验收入库等全部内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新购公寓钢制组合家具数量 |  |  | 1638套 | 1638套 | 14 |  | 14 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 床体承重载荷 |  |  | ≥300kg | ≥300kg | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合GB50325-2020标准 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合GB/T18883-2002标准 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 出具相应合格证书、质检报告等凭证 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目调研、测算、评估评审：2022年1月-5月 |  |  | 优良中低差 | 优 按期完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目招标：2022年6月-7月 |  |  | 优良中低差 | 优 按期完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备排产、安装、验收：2022年7月-8月 |  |  | 优良中低差 | 优 按期完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ≤458.64万元 | 442.26万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 国有资产充分利旧：替下的床具，部分用于疫情防控医学观察点等处，其余妥善保存，预留用于即将开工的5栋新建学生宿舍楼。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 落实“疏解整治促提升”专项任务，匹配主校区办学功能定位，满足学校事业发展需要，完善校园基础设施，提升环境育人水平，为学生提供安全、舒适的基本住宿生活保障 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 全部床具装完并封闭12小时后室内甲醛浓度 |  |  | ≤0.08mg/m³ | ≤0.08mg/m³ | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全部床具装完并封闭12小时后室内苯浓度 |  |  | ≤0.09mg/m³ | ≤0.09mg/m³ | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全部床具装完并封闭12小时后室内TVOC浓度 |  |  | ≤0.50mg/m³ | ≤0.50mg/m³ | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全部床具装完并封闭12小时后室内氨浓度 |  |  | ≤0.20mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全部床具装完并封闭12小时后室内氡浓度 |  |  | ≤200Bq/m³ | ≤200Bq/m³ | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合其他国家、北京市和行业环保要求 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生住宿条件满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |