项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—良乡校区文二楼配楼改造（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 81353252 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 830.23 | 824.23 |  |  | 824.23 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 830.23 | 824.23 |  |  | 824.23 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目完成了原有文科二号楼配楼建筑布局的合理规划，按照学校主校区的建设标准根据核算后的建筑面积对办公用房面积进行调整，对原有教室、办公用房等根据课程需求进行调整满足马克思主义学院、外国语学院、电商与物流学院等四个学院的教学及办公需求。且项目已竣工验收，并完成项目结算。 |  |  |  |  | 项目完成了原有文科二号楼配楼建筑布局的合理规划，按照学校主校区的建设标准根据核算后的建筑面积对办公用房面积进行调整，对原有教室、办公用房等根据课程需求进行调整满足马克思主义学院、外国语学院、电商与物流学院等四个学院的教学及办公需求。且项目已竣工验收，并完成项目结算。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文二楼配楼土建、水电、机电及装修专业改造，改造现有房间 |  | 6205平米 |  | 6205平米 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 数量指标 | 文二楼配楼土建、水电、机电及装修专业改造，改造现有房间 |  | 20间 |  | 20间 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,为全校师生创造功能完善、环境良好的工作、学习及科研环境。 |  | 优良中低差 |  | 优 工程质量达到设计及施工验收规范要求,质量合格 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2021年5-10月项目调研、工程测算、方案设计 ，2021年11月-2022年8月招标及施工，2022年9月-2022年12月验收结算完成。严格按照计划进度执行。 |  | 优良中低差 |  | 优 项目按计划完成 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制 |  | ≤1250.23万元 |  | ≤1250.23万元 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目本年度资金控制 |  | ≤830.23万元 |  | ≤830.23万元 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，为人才培养提供有力保障。 |  | 优良中低差 |  | 优 有力的保障了学校疏整促任务的落地，提供了更好的校园环境 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 该项目符合国家环保要求。 |  | 优良中低差 |  | 优 该项目符合国家环保要求。 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用20年 |  | ≥20年 |  | 20年 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |