项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—良乡校区经济学院楼宇改造（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81353253 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1264.624513 | 1264.624513 |  | 1264.624513 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1264.624513 | 1264.624513 |  | 1264.624513 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年进行屋面防水工程、强弱电工程、消防工程、暖通工程、给排水工程及装饰装修工程，完成整个项目实施。 |  |  |  |  |  | 2022年进行屋面防水工程、强弱电工程、消防工程、暖通工程、给排水工程及装饰装修工程，完成整个项目实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对楼宇进行屋面防水工程、精装修给排水、电气、暖通及消防专业改造，改造房间数约 |  |  | 9800平米 | 建筑面积为9800㎡ | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 对楼宇进行屋面防水工程、精装修给排水、电气、暖通及消防专业改造，改造房间数约 |  |  | 110间 | 改造房间数约为110间 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达到设计及施工验收规范要求,为全校师生创造功能完善、环境良好的工作、学习及科研环境。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年11月-2022年8月招标及施工，2022年9月-2022年12月验收结算完成。严格按照计划进度执行。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目本年成本控制 |  |  | 1264.624513万元 | 1264.624513万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约，工程项目总成本控制 |  |  | 2014.624513万元 | 2014.624513万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善办学条件，为人才培养提供有力保障。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 该项目符合国家环保要求。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用 |  |  | 20年及以上 | 20年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |