项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-良乡校区教室及配套保障设施改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹显兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68984282 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1683.024503 |  | 1672.999919 |  | 1672.999919 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1683.024503 |  | 1672.999919 |  | 1672.999919 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟在2022年增加教室建设及改建数量，使之提高教室利用率，同时通过改造的设备，实现混合式教学，在教室数量有限的情况下，一部分学生在线上学习，一部分学生在线下学习，进一步减少教室不足带来的使用压力。于2022年改造完成并投入使用。 |  |  |  |  |  | 良乡校区完成11种类型的智慧教室建设共42间。建设小型教室16间、20间中型教室、6间大型教室，在满足常规日常教学的基础上开展特色教学；升级改造运行中心1间 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 小型教室 |  | 16 | 16 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 中型教室 |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 大型教室 |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按项目计划进度执行 |  | 优良中低差 | 优 按计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制 |  | ≤1683.024503 | 1672.999919 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 缓解学校疏解至良乡校区，学生人数激增，从而带来的教室使用数量不足的压力。充分满足学生基本上课需求，保障基础教学条件。运用现代化教学设备，提高教室利用率，实现线上线下混合式教学，尝试利用线上教学缓解教室使用压力。最终达到提升办学效果、改善教学环境、增强教学管理质量的目的。 |  | 优良中低差 | 优 有效缓解良乡校区教室使用的压力，教学环境明显改善，现代化的教学设备增强了教学管理的质量。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 教学环境、教室环境得到持续改善；2.所购置的设备在8年内保持良好运转。 |  | 优良中低差 | 优 教室环境明显改善，教学设备正常运维，使用年限8年以上。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 师生满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 教学管理部门满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |