项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件--整促改落地项目--经济学院整建制搬迁设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 倪国华 |  |  | 联系电话 | 68984648 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 710.55059 | 634.7633 | 634.763292 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 710.55059 | 634.7633 | 634.763292 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过为改造后的经济学院大楼（原文实中心楼）购置设施设备，满足学院整体搬迁至良乡校区后未来五年内教学、科研、管理等需要，提升学院整体办学环境和办学能力，落实环境优美、设施一流、具备本硕博全层次培养体系的发展规划，有效提升人才培养质量和学科建设水平。 |  |  |  | 通过本次改造，目前能够满足学院整体搬迁至良乡校区后未来五年内教学、科研、管理等需要，提升了学院整体办学环境和办学能力，落实了环境优美、设施一流、具备本硕博全层次培养体系的发展规划，有效提升人才培养质量和学科建设水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家具数量 | 2923个 | 2143个 | 5 | 3.7 | 部分房间功能更改，导致实际采购数量低于预期，拟提高设备使用效率，满足需求 |
|  |  |  | 设备数量 | 978个 | 784个 | 5 | 4 | 部分房间功能更改，导致实际采购数量低于预期，拟提高设备使用效率，满足需求 |
|  |  | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 设施运行正常率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 严格按照计划执行，2022年6月启动招标，10月完成采购，11月安装，12月验收 | 优良中低差 | 优 严格按照计划执行，2022年6月启动招标，10月完成采购，11月安装，12月验收 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 不超过710.55059 | 未超过710.55059 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 落实疏解任务 | 优良中低差 | 优 落实疏解任务 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 提升学科影响力学院学术成果数量提升10% | 优良中低差 | 优 提升学科影响力学院学术成果数量提升10% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 提升学生培养质量满足2400名学生的教学和培养需要 | 优良中低差 | 优 提升学生培养质量，满足教学和培养需要 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够持续工作至少六年以上 | 优良中低差 | 优 能够持续工作至少六年以上 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |