项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-阜成路东西校区操场改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁克勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901390999 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0 | 195.491251 | 193.356542 |  | 10 |  | 98.9% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 0 | 195.491251 | 193.356542 |  | — |  | 98.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2022年度内完成阜成路东西校区操场改造项目招标、施工、设备安装、竣工验收等全部内容，切实改善阜成路校区办学条件，完善学校基础设施，消减师生运动受伤安全隐患，服务于科技创新和人才培养，推进素质教育。 |  |  |  |  |  | 本项目2022年度内完成阜成路东西校区操场改造项目招标、施工、设备安装、竣工验收等全部内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 东区操场足球场改造面积 |  | ≥3046.76㎡ | ≥3046.76㎡ | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 东区操场环形跑道及部分外延区域塑胶场地改造面积 |  | ≥2058.48㎡ | ≥2058.48㎡ | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 东区操场跑道边沟区域塑胶场地改造面积 |  | ≥253.64㎡ | ≥253.64㎡ | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 东区操场100m/110m起跑区塑胶场地改造面积 |  | ≥941.35㎡ | ≥941.35㎡ | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 西区操场移动卫生间安装数量 |  | =2套 | 0 | 1 |  | 0 |  | 实施条件不具备。措施：待条件具备后另行实施 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 运动场地符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）标准 |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 符合北京图集《19BJ1-1》相关标准 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 出具相应合格证书、质检报告等凭证 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目调研、设计、测算、评估评审2022年1月-5月 |  | 优良中低差 | 优 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 项目招标2022年6月-7月 |  | 优良中低差 | 由于资金9月到账，招标工作延后 | 2 |  | 1 |  | 由于资金9月到账，招标工作延后 |  |
|  |  |  |  | 项目施工、验收2022年7月-9月 |  | 优良中低差 | 由于资金9月到账，施工验收工作延后 | 2 |  | 1 |  | 由于资金9月到账，招标工作延后 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 投资成本控制 |  | ≤195.996446万元 | 193.356542万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 更好地落实“疏解整治促提升”专项任务，匹配阜成路校区办学功能定位，满足学校事业发展需要，完善校园基础设施，消减安全隐患，提升环境育人水平，为广大师生提供更加安全的体育教学、锻炼和活动组织场地，建设具有大国首都风范的现代化校园。同时，在疫情防控常态化的大背景下，确保校园户外场地设施完备的重要性也将日益凸显。此外，在其他条件具备时，操场还可发挥辐射周边社区的社会服务功能。 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 运动场地符合《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》T/SHHJ000003-2018 |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 移动卫生间环保、排污措施符合相关要求 |  | 100% | 0 | 1 |  | 0 |  | 实施条件不具备。措施：待条件具备后另行实施。 |  |
|  |  |  |  | 符合其他国家、北京市和行业环保要求 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 运动场地可持续使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 移动卫生间可持续使用年限 |  | ≥6年 | 0 | 1 |  | 0 |  | 实施条件不具备。措施：待条件具备后另行实施。 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 学生体育课程学习基础设施满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 教师体育课程教学基础设施满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 师生户外活动场地使用满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.89 |  |  |  |