项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-毕业生宿舍修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁克勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901390999 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 474.651957 |  | 472.769037 |  | 10 |  | 99.6% | 9.96 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 474.651957 |  | 472.769037 |  | — |  | 99.6% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2022年度内完成项目招标、合同签订、工程实施、竣工验收、审计结算等全部内容。切实改善两校区办学条件，消减安全隐患，保障学生住宿基本硬件需求，充分发挥国有资产应有效用。 |  |  |  |  |  | 本项目2022年度内完成项目招标、合同签订、工程实施、竣工验收、审计结算等全部内容。切实改善两校区办学条件，消减安全隐患，保障学生住宿基本硬件需求，充分发挥国有资产应有效用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍室内及走廊等区域粉刷面积，走廊宿舍墙面 |  |  | ≥48874.18㎡ | 48874.18㎡ | 4 |  | 4 |  |  | 无 |
|  |  |  | 天棚粉刷面积（部分新做吊顶）天棚 |  |  | ≥21865.88㎡ | 21865.88㎡ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 墙裙修缮粉刷面积 |  |  | ≥7437.36㎡ | 7437.36㎡ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 墙面抹灰修补面积 |  |  | ≥3846.06㎡ | 3846.06㎡ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 楼梯栏杆粉刷长度 |  |  | ≥964.71m | 964.71m | 1 |  | 1 |  |  | 无 |
|  |  |  | 公共卫生间、盥洗间修缮改造建筑面积 |  |  | ≥340㎡ | 340㎡ | 3 |  | 3 |  |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018版）标准 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  | 无 |
|  |  |  | 符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 标准 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  | 无 |
|  |  |  | 符合《工程做法》19BJ1-1标准 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  | 无 |
|  |  |  | 符合其他相关国家、北京市和行业标准 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段：项目调研、工程测算2022年1月-4月 |  |  | 优良中低差 | 优 2022年1月-4月完成项目调研、工程测算 | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 第二阶段：项目评估、评审、招标2022年5月-6月 |  |  | 优良中低差 | 优 2022年5月-6月完成项目评估、评审、招标 | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 第三阶段：项目施工、验收、投入使用2022年7月-9月 |  |  | 优良中低差 | 优 2022年7月-9月完成项目施工、验收、投入使用 | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 监理费成本控制 |  |  | ≤14.383346万元 | 13.825000万元 | 5 |  | 5 |  |  | 无 |
|  |  |  | 工程费成本控制 |  |  | ≤461.70425万元 | 458.944037万元 | 10 |  | 10 |  |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 落实“疏解整治促提升”专项任务，匹配两校区办学功能定位，满足学校事业发展需要，完善校园基础设施，提升环境育人水平，为学生提供安全、舒适的基本住宿生活保障 |  |  | 100% | 100% | 11 |  | 11 |  |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 完工并封闭12小时后室内甲醛浓度 |  |  | ≤0.08mg/m³ | ≤0.08mg/m³ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 完工并封闭12小时后室内苯浓度 |  |  | ≤0.09mg/m³ | ≤0.09mg/m³ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 完工并封闭12小时后室内TVOC浓度 |  |  | ≤0.50mg/m³ | ≤0.50mg/m³ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 完工并封闭12小时后室内氨浓度 |  |  | ≤0.20mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 完工并封闭12小时后室内氡浓度 |  |  | ≤200Bq/m³ | ≤200Bq/m³ | 2 |  | 2 |  |  | 无 |
|  |  |  | 符合其他国家、北京市和行业环保要求 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 8 |  | 8 |  |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生住宿条件满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.96 |  |  |  |