附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划--信息化与教育技术中心一站式网上服务大厅建设项目（央财）（尾款） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭永辉 |  |  | 联系电话 | 13811198873 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 172 | 172 | 171.2 | 10 | 99.5% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 172 | 172 | 171.2 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过服务大厅平台建设，打破以往校园信息系统各自独立建设形成的“业务孤岛”状况，将各系统归集统一管理，整合分散的功能服务，优化师生使用体验；同时基于平台底层的流程引擎系统，梳理学校各类、各域业务流程，对业务流程优化整合，实现流程发布、管理、授权、推荐、评价等，实现跨域、跨业务、跨部门的线上办理；结合移动端实现数据同步、功能同步，以服务碎片化、管理集中化方式，促成我校全业务线上+线下随时办理模式，不受时间、环境限制，不断提高学校工作效率。 |  |  |  | 通过一站式网上服务大厅，在现有各系统原有管理功能的基础上，实现面向师生和领导的业务流程。从数据、身份认证、门户信息和消息、流程等四个方面，整合新建系统与原有系统，为师生提供统一访问入口，提升使用体验。从数据、信息、功能、流程多维度融合，为师生提供便捷化、个性化、开放化的统一服务平台。从级授权、集中身份认证和安全审计三个方面，规范应用系统的用户认证方式。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开发流程 | 40个 | 40个 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 校园数据更新、交换、共享管理办法 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 服务大厅平台软件_2 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 产出流程引擎PaaS平台软件_2 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 统一数据中心平台软件_2 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 统一身份认证平台软件_2 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 数据库-数据库管理系统_2 | 2套 | 2套 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 数据库-数据共享集群软件_2 | 1套 | 1套 | 3 | 5 | 无 |
|  |  |  | 数据库-数据交换平台软件_2 | 2套 | 2套 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 提交类操作平均响应时间 | 小于1秒 | 约0.8秒 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 简单查询平均响应时间 | 小于2秒 | 约1.7秒 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 复杂查询平均响应时间 | 小于10秒 | 约3秒 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 年系统平均无故障运行时间 | 大于8748小时 | 约8758小时 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 实现40个流程 | 2022年1 月-2022年4月 | 2022年1 月-2022年4月 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 整合系统、规范用户 | 2022年4 月-2022年7月 | 2022年4 月-2022年7月 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 项目试运行、测试、验收 | 2022年8-11 月 | 2022年8-11 月 | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 支出金额 | 小于172万元 | 171.2万元 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 整合优化线上办公环境，实现学校业务不受时间、环境限制，随时办理，不断提高学校工作效率 | 整合优化线上办公环境，实现学校业务不受时间、环境限制，随时办理，不断提高学校工作效率 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百分比 | 93% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |