附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 三维数字化设计实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811226576 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 197.6625 | 197.6625 |  | 189.1399 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 197.6625 | 197.6625 |  | 189.1399 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三维数字化设计实训室的建成可以为现有2021级与2020级建筑类三个专业的学生在三维数字化采集与设计、BIM数字化管理相关课程提供全过程的实训环境；实现现有建筑类学生创业创新和校企合作项目的落地与教学内容的迭代更新与转化。 |  |  |  |  |  | 目前在2022年已经完成了全部的实训室建设，采购的设备和软件都已经到位，并进行了简单的使用，经使用后确定其运行良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：场地面积 |  |  | 84平米 | 84平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量指标 |  |  | 1、软件：三维数字展示系统软件运行良好，程序不崩溃； 2、硬件：机械设备等满足国家和行业企业生产标准，运行环境符合环保和安全规范； | 所有设备安装到位，运行良好 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：整体工程进度指标 |  |  | 2022年12月31日前完成项目建设和验收 | 完成验收 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：整体工程成本指标 |  |  | 小于等于197.6625万元 | 支出了189.1399万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 |  |  | 本项目服务于建筑工程管理学院现有专业的三维数字化采集与设计、BIM数字化管理课程的教学；孵化装饰设计类学生创业创新项目。 | 本项目服务于建筑工程管理学院现有专业的三维数字化采集与设计、BIM数字化管理课程的教学；孵化装饰设计类学生创业创新项目。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 为建筑工程管理学院各个专业三维数字化采集与设计、BIM数字化管理相关课程提供实操实训条件 | 为建筑工程管理学院各个专业三维数字化采集与设计、BIM数字化管理相关课程提供实操实训条件 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  |  | 提升教学实训环境和条件 | 提升教学实训环境和条件符合 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 3年 | 在2023年上半年合理运行，并取得了很好的效果 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 95% | 97% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | 90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |