附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-建筑工程管理学院造价控制中心实训室升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马涛涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15120060700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.1 | 40.1 |  | 40.03 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.1 | 40.1 |  | 40.03 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成软、硬件安装及设备调试试运行，考察项目各方面是否与规划相符，设备和软件是否运转正常并满足预订要求，完成项目总结、验收。 |  |  |  |  |  | 目前在2022年已经完成了全部的实训室建设，采购的设备和软件都已经到位，经使用后确定其运行良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 507工程造价控制实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面积 |  |  | 100.8㎡ | 100.8㎡ | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 实训室专家验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≦40.1万元 | 40.03万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目服务于建筑工程管理学院现有专业的造价相关课程的教学；学生各类大赛、取证考试。 |  |  | 符合预期 | 符合预期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高教学效率，提高学生学习质量 |  |  | 提高教学效率，提高学生学习质量 | 提高教学效率，提高学生学习质量 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升教学实训环境和条件 |  |  | 提升教学实训环境和条件 | 提升教学实训环境和条件 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 |  |  | ≧3年 | 3年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |