附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 智能税务应用实训系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩猛 |  |  |  |  | 联系电话 | 15652681541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199.8 |  | 199.8 | 198 | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 199.8 |  | 199.8 | 198 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.学习与工作场景相互融通，把引领性财经的真实企业引入学校，学生在校期间的学习内容得到延伸与拓展； 2.理论学习与实践充分融合，把经典知识学习与工作实践、企业服务等进行深度结合，正式学习与正式工作融为一体，真正实现产教融合； 3.教学弹性灵活，满足学生双线学习，在保证本专业课程学习之外，增加O2O模式的实践工作场景，以企业工作为目标，利用大数据技术让校企联通，打通就业最后一公里； 4.将财税知识和通识能力延伸到全校相关专业群，支撑复合型人才培养，并满足创新创业建设中对于企业管理、财务管理等基础能力的要求。 |  |  |  |  |  | 1.学习与工作场景相互融通，把引领性财经的真实企业引入学校，学生在校期间的学习内容得到延伸与拓展； 2.理论学习与实践充分融合，把经典知识学习与工作实践、企业服务等进行深度结合，正式学习与正式工作融为一体，真正实现产教融合； 3.教学弹性灵活，满足学生双线学习，在保证本专业课程学习之外，增加O2O模式的实践工作场景，以企业工作为目标，利用大数据技术让校企联通，打通就业最后一公里； 4.将财税知识和通识能力延伸到全校相关专业群，支撑复合型人才培养，并满足创新创业建设中对于企业管理、财务管理等基础能力的要求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实训平台 |  | 2套 |  | 2套 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 技术技能平台 |  | 1套 |  | 1套 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训学生 |  | 100人 |  | 100人 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训教师 |  | 100人 |  | 100人 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开发书证融教材 |  | 1本 |  | 1本 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开发工作式手册 |  | 1本 |  | 1本 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务企业数量 |  | ≥100家/年 |  | 120家 | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 软件平台承载能力 |  | 1000人并发不掉线 |  | 1000人并发不掉线 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软件平台服务 |  | 质保期3年，一年免费升级 |  | 质保期3年，一年免费升级 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家验收通过率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 项目实施完成 |  | 2022年9月1日 |  | 2022年9月1日 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 小于等于199.8万 |  | 198万 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 社会培训到账≥10万元 |  | 社会培训到账10万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 毕业生在财务岗位就业率达到60%以上 |  | 财务岗位就业率达到74.87% | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 为100家以上企业提供真实财税记账服务 |  | 120家企业提供真实财税记账服务 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务学生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务教师满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务企业满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |  |  |