附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-双高计划-金融学院财富中心建设（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810220096 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120.47725 | 120.47725 |  | 120.445 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 120.47725 | 120.47725 |  | 120.445 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次项目申请建设是财富中心。通过此项目的实施，满足专业技能实训，充分发挥真实体验的实训教学带来的实践教学的便利性，快捷性，提高设备利用率和教学效率，为我校财会、金融类教学提供基础教学条件。 |  |  |  |  |  | 财富中心的建成满足了专业技能实训，充分发挥了真实体验的实训教学带来的实践教学的便利性，快捷性，提高了设备利用率和教学效率，为我校财会、金融类教学提供了基础教学条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成财富中心实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：实训室排课率 |  |  | 60% | 60% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：产出质量 |  |  | 实训室满足实践环境的要求，达到同类项目领先水平 | 实训室满足实践环境的要求，达到同类项目领先水平 | 11 |  | 11 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 满足国标、地标、企标/技术参数 | 满足国标、地标、企标/技术参数 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度安排 |  |  | 2022年6月结项验收 | 2022年9月结项验收 | 4 |  | 3.5 |  | 因受疫情影响，进度稍有延迟，下一步将继续提高项目管理水平 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目成本控制在预算范围之内 |  |  | 120.477250万元 | 120.445万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障学校教学工作正常运转 |  |  | 保障学校教学工作正常运转 | 保障学校教学工作正常运转 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为行业培养全面素质的人才，推动行业发展 |  |  | 为行业培养全面素质的人才，推动行业发展 | 为行业培养全面素质的人才，推动行业发展 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目提高教育教学工作者的工作能力，提高教学质量 |  |  | 项目提高教育教学工作者的工作能力，提高教学质量 | 项目提高教育教学工作者的工作能力，提高教学质量 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 满足我校教师教学使用要求以及学生学习使用要求的同时，材料选型采用环保节能产品，降低环境污染。 |  |  | 满足我校教师教学使用要求以及学生学习使用要求的同时，材料选型采用环保节能产品，降低环境污染。 | 满足我校教师教学使用要求以及学生学习使用要求的同时，材料选型采用环保节能产品，降低环境污染。 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在3年内保证我院教育教学与教学实操使用需求 |  |  | 在3年内保证我院教育教学与教学实操使用需求 | 在3年内保证我院教育教学与教学实操使用需求 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 |  |  | 大于等于90% | 90% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学生满意度 |  |  | 大于等于90% | 90% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |