附件3

项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-朝阳校区操场维修改造（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付新建 |  |  |  |  | 联系电话 | 85982052 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.877 | 47.877 |  | 46.769178 | 10 |  | 98% |  | 9.8 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.877 | 47.877 |  | 46.769178 | 10 |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注重工程质量、降低人工成本、后期维修成本。该项目实施后，改善了校园的整体环境，满足现有的需求，为学生和教职工提供了良好的后勤保障，也是校园稳定的保障，对学校的发展起到重要作用 |  |  |  |  |  | 注重工程质量、后期维修成本。该项目实施后，改善了校园的整体环境，满足现有的需求，为学生和教职工提供了良好的后勤保障，也是校园稳定的保障，对学校的发展起到重要作用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除塑胶地面5400平米 |  |  | 5400 | 5400 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  |  | 敷设塑胶地面5400 |  |  | 5400 | 5400 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  |  | 敷设排水管线150 |  |  | 150 | 150 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  |  | 200米跑道及100米跑到到 |  |  | 200米跑道及100米跑到到 | 200米跑道及100米跑到到 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  |  | 操场入口隔离设施地面处理 |  |  | 240 | 240 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  |  | 看台座椅更换 |  |  | 合格 | 完成 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 环保塑胶场地 |  |  | 合格 | 完成 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 改善校园基础设施 |  |  | 合格 | 完成 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目成本 |  |  | 小于等于47.877万元 | 46.769178万元 |  | 9 |  | 9 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约维修成本，杜绝隐患 |  |  | 节约维修成本，杜绝隐患 | 节约维修成本，杜绝隐患 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升学校形象 |  |  | 提升学校形象 | 提升学校形象 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 地胶符合环保要求 |  |  | 地胶符合环保要求 | 地胶符合环保要求 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥作用 |  |  | 在一定时期内发挥作用 | 在一定时期内发挥作用 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度90% |  |  | 师生满意度90% | 师生满意度90% |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |