附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-双高计划-金融学院大数据中心（硬件）（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810220096 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.2726 | 77.2726 |  | 76.605 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 77.2726 | 77.2726 |  | 76.605 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设金融科技专业群数据中心教室一体化，满足面向现代化、信息化教育教学需求。实现整体系统可分为计算机教学系统、智能交互式触控大屏、智能中控系统、教室管理系统、课堂直播互动系统。 |  |  |  |  |  | 建成了金融科技专业群大数据中心一体化实训室，满足面向现代化、信息化教育教学需求。实现了整体系统可分的：计算机教学系统、智能交互式触控大屏、智能中控系统、教室管理系统、课堂直播互动系统等五大子系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：提升师资 |  |  | 提升学院约70名专业教师的专业知识和教学水平 | 提升学院约70名专业教师的专业知识和教学水平 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：取得证书 |  |  | 支持金融学院500名左右的学生考取智能财税职业技能等级证书或银行业初级资格证书。 | 支持金融学院500名左右的学生考取智能财税职业技能等级证书或银行业初级资格证书。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：产出质量 |  |  | 实训室满足实践环境的要求，达到同类项目领先水平 | 实训室满足实践环境的要求，达到同类项目领先水平 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：实训室使用率 |  |  | 大于等于90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度安排 |  |  | 2022年6月达到可使用状态，开始投入使用。 | 2022年6月达到可使用状态，开始投入使用。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目成本控制在预算范围之内 |  |  | 77.2726万元 | 75.605万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高教学效率，服务首都金融业，为金融业发展提供人才 |  |  | 提高教学效率，服务首都金融业，为金融业发展提供人才 | 提高教学效率，服务首都金融业，为金融业发展提供人才 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 硬件满足教学需求年限:6年，软件满足教学需求3年。 |  |  | 硬件满足教学需求年限:6年，软件满足教学需求3年。 | 硬件满足教学需求年限:6年，软件满足教学需求3年。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：教师满意度 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：企业满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |