附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—涿州校区建筑屋面防水维修（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张卫民 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13931211678 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.229665 | 30.229665 |  | 19.218206 |  |  | 10 |  |  | 64% |  | 6.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.229665 | 30.229665 |  | 19.218206 |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目建设，完成资金支付 |  |  |  |  |  | 已经完成64%的支付进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 防水面积 |  |  | 5000平方米 | 5000平方米 | 20 |  |  | 20 |  |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2022.11.30 | 2022.11.19 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 小于等于30.229665万 | 19.218206万 | 10 |  |  | 6.4 |  |  | 受疫情影响，及时推进 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节省维修成本 |  |  | 3万 | 3万 | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 节省人工成本 |  |  | 1万 | 1万 | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 改善教学条件 | 改善教学条件 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 施工质量保质期 |  |  | 5年 | 5年 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度提升 |  |  | 100% | 99% | 5 |  |  | 4.9 |  |  | 受疫情影响，满意度未达标 |  |
|  |  |  | 保洁人员满意度提升 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.7 |  |  |  |