附件3

项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-商学院菜百商学院实训室建设（滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 18611987232 |  |  |  |  |
| 项目资金 159.7021（万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.7021 |  | 159.7021 | 159.206 | 10 | 99.69 |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 159.7021 |  | 159.7021 | 159.206 | — | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 珠宝鉴定实训室、珠宝检验所、珠宝及文创产品设计加工工作室、珠宝首饰零售体验店各1间。珠宝首饰零售体验店。指标值：真实现代化的珠宝首饰营销环境、满足学生营销实训要求。现代化珠宝鉴定实训室，满足珠宝鉴定实训及证书考培要求。珠宝检验所满足专业珠宝鉴定机构设施设备及实际鉴定业务要求。珠宝及文创产品设计加工工作室满足学生设计、制作能力训练及市场化的设计加工业务功能。 |  |  |  |  |  | 珠宝鉴定实训室、珠宝检验所、珠宝及文创产品设计加工工作室、珠宝首饰零售体验店各1间。珠宝首饰零售体验店。指标值：真实现代化的珠宝首饰营销环境、满足学生营销实训要求。现代化珠宝鉴定实训室，满足珠宝鉴定实训及证书考培要求。珠宝检验所满足专业珠宝鉴定机构设施设备及实际鉴定业务要求。珠宝及文创产品设计加工工作室满足学生设计、制作能力训练及市场化的设计加工业务功能。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 珠宝首饰零售体验店 |  | 1间 |  | 1间 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 珠宝鉴定实训室 |  | 1间 |  | 1间 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 珠宝检验所 |  | 1间 |  | 1间 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 珠宝及文创产品设计加工工作室 |  | 1间 |  | 1间 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 珠宝首饰零售体验店 |  | 真实现代化的珠宝首饰营销环境、满足学生营销实训要求 |  | 真实现代化的珠宝首饰营销环境、满足学生营销实训要求 | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 珠宝鉴定实训室 |  | 现代化珠宝鉴定实训室，满足珠宝鉴定实训及证书考培要求 |  | 现代化珠宝鉴定实训室，满足珠宝鉴定实训及证书考培要求 | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 珠宝检验所 |  | 满足专业珠宝鉴定机构设施设备及实际鉴定业务要求 |  | 满足专业珠宝鉴定机构设施设备及实际鉴定业务要求 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 珠宝及文创产品设计加工工作室 |  | 满足学生设计、制作能力训练及市场化的设计加工业务功能 |  | 满足学生设计、制作能力训练及市场化的设计加工业务功能 | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设调试 试运营 项目完成 |  | 2022年12月31日完成 |  | 2022年5月31日完成 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 珠宝首饰零售体验店 珠宝鉴定实训室 珠宝检验所 珠宝及文创产品设计加工工作室 |  | 小于等于159.7021万元 |  | 159.206万元 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 加快教育模式转变，引入企业等主体参与办学，积极发挥行业协会和社会第三方作用，促进办学主体多元化，在深化办学体制改革中提高教育质量 |  | 加快教育模式转变，引入企业等主体参与办学，积极发挥行业协会和社会第三方作用，促进办学主体多元化，在深化办学体制改革中提高教育质量 |  | 完成教育模式转变，引入企业等主体参与办学，积极发挥了行业协会和社会第三方作用，促进办学主体多元化，在深化办学体制改革中提高教育质量 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足学生珠宝首饰鉴定、运营、设计加工工作要求及社会服务要求 |  | 满足学生珠宝首饰鉴定、运营、设计加工工作要求及社会服务要求 |  | 满足学生珠宝首饰鉴定、运营、设计加工工作要求及社会服务要求 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不造成环境污染及浪费 |  | 不造成环境污染及浪费 |  | 不造成环境污染及浪费 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进开门办学、校企协同育人，发挥教育对产业转型升级引领作用，推动教育与经济社会协调发展。 |  | 促进开门办学、校企协同育人，发挥教育对产业转型升级引领作用，推动教育与经济社会协调发展。 |  | 促进开门办学、校企协同育人，发挥教育对产业转型升级引领作用，推动教育与经济社会协调发展。 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 企业满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 |  | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |