| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 首都师范大学附属中学通州校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 石警卫 |  |  | 联系电话 | 13701004902 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4611.000000 | 4611.000000 | 3999.999997 | 10 | 86.75% | 8.67 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4611.000000 | 4611.000000 | 3999.999997 |  | 86.75% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 落实市政府关于“城市核心区功能向通州新城疏解转移，将通州建设成为首都副中心”的精神，加大对通州区基础教育支持力度，促进优质教育资源均衡发展。 |  |  |  |  | 项目于2021年8月竣工，积极落实市政府关于“城市核心区功能向通州新城疏解转移，将通州建设成为首都副中心”的精神，加大了通州区基础教育支持力度，促进了优质教育资源均衡发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建成楼宇 | 4个 | 4个 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 建筑面积 | 85440平方米 | 85440平方米 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 现行设计标准 | 优良中低差 | 优，符合现行设计标准。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收 | 优良中低差 | 优，已完成竣工验收。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2017年下半年完成招标，开工建设 | 优良中低差 | 优，按项目计划时间完成。 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算金额 | ≤4000万元 | 3999.999997万元 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 |  |  | 项目的实施，改善了学校教学面积85440平方米。 | 15 | 12.5 | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置效益指标。效益指标1的设定为改善教学面积85440平方米。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 项目的实施，可满足未来20年内的教学需求。 | 15 | 12.5 | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置效益指标。效益指标2的设定为满足未来20年内的教学需求。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.67 |  |  |  |