| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教三、教四楼改造配套设备费及相关经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王培杰 |  |  | 联系电话 | 13683550303 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 646.660000 | 646.660000 | 508.167160 | 10 | 78.58% | 7.86 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 646.660000 | 646.660000 | 508.167160 |  | 78.58% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1. 在良乡科技楼建设千级超净实验室，共379平米。 2. 为良乡科技楼超净实验室配备光学隔振平台4个，满足师生光学实验需求。 3. 为良乡科技楼超净实验室配备光学仪器架、防尘罩3套，满足师生光学实验需求。 4. 为良乡科技楼材料制备实验室配备气瓶间和气路3套，满足师生材料制备实验需求。 5. 为良乡科技楼材料制备实验室配备通风橱3个，满足师生材料制备实验需求。 6.为良乡科技楼实验室配备必要学生课桌椅等。 7.完成物理系实验教学中心设备、材料等在搬迁周转过程中的损耗补充，保证教学正常运行。 8.完成物理系科研实验室设备、器材的专业拆装、打包共9件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。 9.完成物理系实验教学中心设备、器材的专业拆装、打包共45 件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。 |  |  |  |  | 1. 已在良乡科技楼建设完成千级超净实验室，共398平米。 2. 已为良乡科技楼超净实验室采购光学隔振平台5个，可以满足师生光学实验需求。（根据专家意见和实际需求，由进口转为国产替代，增加采购1台，经专家二次评审获批，未影响总成本。） 3. 已为良乡科技楼超净实验室采购光学仪器架、防尘罩3套，可以满足师生光学实验需求。 4. 已为良乡科技楼材料制备实验室配备综合气瓶间1间，包括3套气瓶和气路系统，完全可以满足师生材料制备实验需求。 5. 已为良乡科技楼材料制备实验室配备通风橱3个，满足师生材料制备实验需求。 6.已为良乡科技楼实验室配备必要的学生课桌椅85套。 7.完成物理系实验教学中心设备在搬迁周转过程中的耗损补充，教学设备、家具采购共285件，可以保证教学正常运行。 8.完成物理系科研实验室设备、器材的专业拆装、打包共9件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。 9.完成物理系实验教学中心设备、器材的专业拆装、打包共29 件，并于搬迁后完成组装、调试，恢复正常使用功能。（根据评审专家意见及批复金额，对原有执行方案数量进行了调整，可保证教学正常运行。） |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置科研实验室设备 | ＞10个 | 11个 | 3.75 | 3.75 | 无 |  |  |
|  |  |  | 拆装复原科研实验室设备 | ＞9个 | 10个 | 3.75 | 3.75 | 无 |  |  |
|  |  |  | 购置教学损耗设备、材料 | ＞1500个 | 285个 | 3.75 | 1.5 | 根据事前绩效评审专家意见及财评批复核减金额，对原有执行方案采购内容及数量进行了调整。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |
|  |  |  | 拆装复原教学实验室设备 | ＞45个 | 29个 | 3.75 | 1.5 | 根据事前绩效评审专家意见及财评批复核减金额，对原有执行方案采购内容及数量进行了调整。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障正常教学 | 通过设备购置可以保证完成正常教学 | 此次设备购置已用于教学活动，可以保证完成正常教学。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 满足科研需求 | 通过设备购置可以完成项目目标 | 通过设备购置可以按计划完成项目目标。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行率 | 100% | 78.58% | 10 | 8 | 本项目为2022年年底追加项目，经费可使用至2023年4月，截止2023年4月，经费支出率为96.06%。今后将加强项目监管力度，促使项目尽快完成绩效目标。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 5年人均设备使用成本 | ≤2000元 | 1715.6元 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 设备共享 | 达到良好的标准 | 大型设备在首都科技条件平台进行共享，教学设备可提供给中学物理实验培训活动进行共享使用。 | 30 | 30 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ＞90% | 96% | 10 | 8 | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目受益师生反馈满意度为96%。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.36 |  |  |  |