项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-学生宿舍房屋地面翻新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 燕毅 |  |  |  |  | 联系电话 | 64871026 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.826964 | 40 |  | 40 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.826964 | 40 |  | 40 | — |  | 100% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，达到解决学校学生宿舍房屋地面地砖及室内墙面破损严重，不利于学生日常生活的问题。通过该项目的实施，使学生宿舍的房屋因使用时间较长，地面地砖及室内墙面破损比较严重的问题得以彻底解决。学校一直比较重视基础设施的建设，为学生和教职员工提供较好的学习、办公及生活环境，近年来，由于学生宿舍的地面地砖及室内墙面使用时间较长，未进行比较全面的维护，地面地砖及室内墙面破损比较严重，对学生正常的日常生活造成一定的影响。通过该项目的实施，解决学校学生宿舍房屋地面地砖及室内墙面破损严重，不利于学生日常生活的问题，为保障正常的教育教学及生活需求打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 该项目完成后，解决了学校学生宿舍房屋地面地砖及室内墙面破损严重，不利于学生日常生活的问题，为保障正常的教育教学及生活需求打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.室内地面地砖拆除及消纳1163.14平方米；2.踢脚线拆除786.18米；3.地面新做1163.14平方米；4.块料踢脚线新做1786.18米。 |  |  | 1.室内地面地砖拆除及消纳1163.14平方米；2.踢脚线拆除786.18米；3.地面新做1163.14平方米；4.块料踢脚线新做1786.18米。 | 1.室内地面地砖拆除及消纳1163.14平方米；2.踢脚线拆除786.18米；3.地面新做1163.14平方米；4.块料踢脚线新做1786.18米。 |  | 30 |  | 30 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 | 100% |  | 20 |  | 20 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2022年1－4月组织工程招标和前期准备工作。2022年5—12月组织工程具体实施。 |  |  | 2022年1－4月组织工程招标和前期准备工作。2022年5—12月组织工程具体实施。 | 80% |  | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响开工稍晚。全面筹划，提高时效。 |
|  |  | 成本指标 | 预算资金总额 |  |  | 40.826964 | 40 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决学校学生宿舍房屋地面地砖及室内墙面破损严重，不利于学生日常生活的问题，为保障正常的教育教学及生活需求打下坚实的基础。 |  |  | 解决学校学生宿舍房屋地面地砖及室内墙面破损严重，不利于学生日常生活的问题，为保障正常的教育教学及生活需求打下坚实的基础。 | 100% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 |  |  | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 | 100% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 1、通过项目实施，彻底解决不利于学生日常生活的问题。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类问题得到解决。3、方便学生学习生活，消除安全隐患、美化环境。 |  |  | 1、通过项目实施，彻底解决不利于学生日常生活的问题。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类问题得到解决。3、方便学生学习生活，消除安全隐患、美化环境。 | 100% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师、学生满意度 |  |  | 95% | 98% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |