项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-2号教学楼外墙面及校园围墙修缮改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨春健 |  |  |  |  | 联系电话 | 64871026 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.012045 | 213.938815 |  | 210.420215 | 10 |  | 98.36% | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 230.012045 | 213.938815 |  | 210.420215 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，使学校长期以来存在的校舍墙面瓷砖脱落的安全隐患问题得以解决。学校地处国家会议中心和奥运村附近，地理位置特殊，国家、北京市许多重大会议均在此举办，对周边单位的安全情况极其重视和关注。多年来，学校校舍建筑外墙瓷砖时有脱落，对师生的生活工作和财产带来安全隐患。通过该项目的实施，消除安全隐患，为实现平安校园建设打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 该项目完成后，存在的校舍墙面瓷砖脱落的安全隐患问题得以解决，消除了安全隐患，为实现平安校园建设打下坚实基础。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.外墙砖拆除及消纳2665.4平方米；2.空调外机拆除、安装106台；3.墙体保温隔热层拆除、新做2981.14平方米；4.墙面一般抹灰、刷涂料2665.4；5.东侧围墙石材拆除、新做183.83平方米，钢栏杆拆除、新做105.76平方米。 |  |  | 1.外墙砖拆除及消纳2665.4平方米；2.空调外机拆除、安装106台；3.墙体保温隔热层拆除、新做2981.14平方米；4.墙面一般抹灰、刷涂料2665.4；5.东侧围墙石材拆除、新做183.83平方米，钢栏杆拆除、新做105.76平方米。 | 1.外墙砖拆除及消纳2665.4平方米；2.空调外机拆除、安装106台；3.墙体保温隔热层拆除、新做2981.14平方米；4.墙面一般抹灰、刷涂料2665.4；5.东侧围墙石材拆除、新做183.83平方米，钢栏杆拆除、新做105.76平方米。 |  | 30 | 30 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 | 100% |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在2022年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2022年6-12月组织工程实施。 |  |  | 在2022年4-5月，进行工程招标及前期准备工作。2022年6-12月组织工程实施。 | 70% |  | 10 | 7 | 受疫情影响开工较晚。全面筹划，提高时效。 |
|  |  | 成本指标 | 预算资金总额 |  |  | 230.012045 | 210.420215 |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保护师生人身及财产安全，美化周边环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  |  | 保护师生人身及财产安全，美化周边环境，为学校安全发展打下坚实的基础。 | 100% |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 |  |  | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 | 100% |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患、美化环境。 |  |  | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患、美化环境。 | 100% |  | 5 | 5 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师、学生满意度 |  |  | 95% | 95% |  | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.84 |  |