项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-校园房屋建筑防水修缮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 燕毅 |  |  |  |  | 联系电话 | 64871026 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.483907 | 73.2 |  | 73.2 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.483907 | 73.2 |  | 73.2 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 学校属于对安全工作要求比较严格的单位，单位领导也对环境安全极其重视和关注。多年来，学校房屋因雨水和积雪融化而导致屋顶渗水、漏水，造成吊顶经水浸泡容易掉落和部分设施设备容易损坏的问题，对师生人身安全有一定威胁。通过该项目的实施，解决使学校房屋建筑存在的因下雨、积雪融化等渗水、漏水，容易造成房屋的吊顶容易掉落和部分设施设备损坏的问题，为实现保护设施设备、安全发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 该项目完成后，解决了学校房屋建筑存在的因下雨、积雪融化等渗水、漏水，容易造成房屋的吊顶容易掉落和部分设施设备损坏的问题，为实现保护设施设备、安全发展打下坚实的基础。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.防水层平面面积为3066.43平方米；2.女儿墙立面面积为351.02平方米。 |  |  | 1.防水层平面面积为3066.43平方米；2.女儿墙立面面积为351.02平方米。 | 1.防水层平面面积为3066.43平方米；2.女儿墙立面面积为351.02平方米。 | 30 |  | 30 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单。 |  |  | 采购所用材料符合国家标准，质量标准及规格详见预算清单 | 100% | 20 |  | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 2021年8月，制定项目实施计划，编制项目文本，2022年4-5月组织施工招标，6-12月开始正式施工。 |  |  | 2021年8月，制定项目实施计划，编制项目文本，2022年4-5月组织施工招标，6-12月开始正式施工。 | 75% | 10 |  | 7.5 | 受疫情影响开工稍晚。全面筹划，提高时效。 |
|  |  | 成本指标 | 预算资金总额 |  |  | 78.483907 | 73.2 | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保护师生及设施设备安全，为学校安全发展打下坚实的基础。 |  |  | 保护师生及设施设备安全，为学校安全发展打下坚实的基础。 | 100% | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 |  |  | 1、项目施工必须按照国家规范进行。2、施工材料必须符合国建施工建材标准。3、积极提倡绿色施工、环保施工、科学施工。4、项目建设对周边环境无污染。 | 100% | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患。 |  |  | 1、通过项目实施，彻底解决困扰学校的安全隐患。2、该项目的实施，使学校在相当长的一段时间内此类安全问题得到解决。3、为周边国家重点会议及场所消除安全隐患。 | 100% | 5 |  | 5 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师、学生满意度 |  |  | 95% | 97% | 5 |  | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |