|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000457793-信息系统运维类项目-大学生就业创业综合服务平台安全与运维服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 尹峥 | | | 联系电话 | 60910256 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 158.649700 | 153.691700 | 153.691700 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 158.649700 | 153.691700 | 153.691700 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| （1）保障年度内学籍管理、就业管理、双选会管理、退役士兵专升本等系统的安全平稳运行，做好毕业季和就业派遣期间信息平台对于相关业务的有效支撑。做好重要业务数据备份工作；  （2）完成年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善；  （3）完成年度内数据清洗及统计工作；  （4）完成日常相关系统的安全运行状态监测及漏洞扫描修复工作；每日对相关系统平台基础设施进行定期巡检和软件运行状态监测，做好系统的安全防护相关服务工作，包括做好""两会""、""国庆""等重要时期及其他重大活动期间网络安全保障  （5）完成中心信息化系统安全层面的整体升级，使包括就业管理系统在内的系统平台达到等保三级要求  （6）通过网络双选平台完成为毕业生提供招聘信息服务采集、汇总整理工作；保证200场""线上＋线下""双选会举办期间，报名、预约、招聘信息发布、简历投递、在线面试过程中平台的平稳运行  （7）完成就业、创业在线视频课程、视频资源的管理和运维工作；  （8）保证高校大学生创业园（理工大厦）已有的网络基础设施和网络办公环境的平稳和安全 | | | | | （1）结合业务实际需要，对就业信息网、双选会平台、学籍管理平台、就业管理平台、退役士兵专升本平台等系统进行运维，确保了平台安全平稳运行，特别是在毕业季、服务季、就业派遣期间，平台对中心的相关业务提供了有效的技术支撑；  （2）完成年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善；  （3）完成年度内数据清洗及统计工作；其中毕业生就业情况报告统计2次，学籍学历及就业工作发展报告统计1次；  （4）完成日常相关系统的安全运行状态监测及漏洞扫描修复工作；每日对相关系统平台基础设施进行定期巡检和软件运行状态监测，做好系统的安全防护相关服务工作，包括：脆弱性评估服务、互联网暴露面梳理服务、基线核查服务、安全加固服务12次；攻击监测服务245次；安全巡检服务245次；攻防演习保障服务2次；渗透测试服务2次；在重保时期确保平台的安全稳定；  （5）年度运维云服务器8台；维护信息系统5个，各系统运行状况平稳  （6）通过网络双选平台完成为毕业生提供招聘信息服务采集、汇总整理工作；保证400场""线上＋线下""双选会举办期间，报名、预约、招聘信息发布、简历投递、在线面试过程中平台的平稳运行  （7）完成就业、创业在线视频课程、视频资源的管理和运维工作；  （8）保证高校大学生创业园（理工大厦）已有的网络基础设施和网络办公环境的平稳和安全 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 脆弱性评估服务、互联网暴露面梳理服务、基线核查服务、安全加固服务 | 12次 | | 12次 | 2 | 2.00 |  |
| 保障年度内相关平台的安全平稳运行，维护平台总量 | 5个 | | 5个 | 2 | 2.00 |  |
| 维护云服务器数量 | 8台 | | 8台 | 2 | 2.00 |  |
| 毕业生就业情况报告统计 | ≥2次 | | 2次 | 2 | 2.00 |  |
| 攻防演习保障服务 | 2次/年 | | 2次 | 2 | 2.00 |  |
| 攻击监测服务 | ≥240次 | | 245次 | 2 | 2.00 |  |
| 学籍学历及就业工作发展报告统计 | 1次 | | 1次 | 2 | 2.00 |  |
| 年度内相关代码的更新、部分功能的调整完善 | ≥1次 | | 1次 | 2 | 2.00 |  |
| 安全巡检服务 | ≥240次 | | 245次 | 2 | 2.00 |  |
| 渗透测试服务 | 2次/年 | | 2次 | 2 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 理工大厦网络运维和桌面运维 | 优 | | 优 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 重点时期保障服务和安全演练 | 优 | | 优 | 5 | 4.00 | 在安全演练时期因增加了防护级别，导致个别用户被误报成攻击ip现象，会在今后的防护中对平台策略进行优化 |
| 质量指标 | 正版化服务 | 优 | | 优 | 5 | 5.00 |  |
| 质量指标 | 日常安全服务 | 优 | | 优 | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 优 | | 优，严格按照年初制定的工作计划执行 | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 支出总额 | ≤158.6497万元 | | 153.691700 | 5 | 5.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过运维工作保证业务平台的安全平稳运行，确保毕业生、用人单位以及学校的信息数据安全，平台作为相关业务的有力支撑，保障中心相关业务顺利开展。 | 优 | | 优 | 15 | 15.00 |  |
| 绩效指标 |  | 社会效益指标 | 确保网络安全 | 优 | | 优 | 15 | 15.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度 | ≥85% | | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.00 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |