项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学勤 |  |  |  |  | 联系电话 | 13601069745 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 953.816036 | 877.931287 |  | 865.1385 | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 953.816036 | 877.931287 |  | 865.1385 | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 实施本项目总体目标为满足基本办公需求，消除原有建筑安全隐患，解决我院与思政中心基本职责范围的内功能性开展缺少场地和设施的问题，通过进行改造修缮消除存在消防、墙面瓷砖破损掉落、水电跑冒漏的安全隐患。通过更换门窗增加保温层达到节能减排降耗要求。对外部修缮，符合事业单位整体形象；改善就餐环境，为职工办公提供安全舒适场所。 |  |  |  |  |  | 已满足基本办公需求，已消除原有建筑安全隐患，解决我院与思政中心基本职责范围的内功能性开展缺少场地和设施的问题，消除消防、水电跑冒漏的安全隐患。已完成更换门窗，南楼增加保温层节能减排降耗。对南楼外部修缮；改善就餐环境，为职工办公提供安全舒适场所。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造、修缮面积 |  |  | 3144.6平方米 | 3144.6平方米 | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备 |  |  | 3个月 | 3个月 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 3个月 | 3个月 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：项目实施时间 |  |  | 3个月 | 5个月 | 10 | 6 |  | 由于疫情影响施工进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制 |  |  | ≤995.085151万元 | 865.1385万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.9 |  |  |  |