项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目-考试院考试保障基础设施运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育考试院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙利君 |  |  |  |  | 联系电话 | 82837358 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 279.76465 | 279.76465 |  | 267.779722 | 10 | 96% | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 279.76465 | 279.76465 |  | 267.779722 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成远程电子巡查系统的链路保障、设备延保和运维技术支持。 2.完成视频会议系统和无线网络的系统运维服务、设备延保服务。 3.完成网络设备、网络安全设备以及系统软件等的运维服务。 4.完成会议音响及机房空调系统运维服务。 |  |  |  |  |  | 1.已完成远程电子巡查系统的链路保障、设备延保和运维技术支持。 2.已完成视频会议系统和无线网络的系统运维服务、设备延保服务。 3.已完成网络设备、网络安全设备以及系统软件等的运维服务。 4.已完成会议音响及机房空调系统运维服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 指标：完成考试院的软硬件基础设施系统运维服务 |  |  | 4套 | 4套 | 30 | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：运维服务验收合格率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：故障率 |  |  | ≤2% | 稳定 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：故障响应时间 |  |  | 15分钟 | 满足 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：需求方案设计时间 |  |  | 4月内 | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：招标采购时间 |  |  | 3月内 | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  |  | 12月内 | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：项目支出时间 |  |  | 12月内 | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：年度维护成本增长率 |  |  | ≤3% | 达到预期 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：项目预算控制数 |  |  | 279.76465 | 267.779722 | 4 | 3 | 完成值偏低，今后需加强预算控制 |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 达到预期 | 30 | 29 | 提升运维服务质量方面有提升空间 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | 90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：运维人员满意度 |  |  | 90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.6 |  |