项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置-北京教育学院教师发展中心VRV空调系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢革利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089240 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.926808 | 39.56 |  | 39.56 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.926808 | 39.56 |  | 39.56 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照现有规范对中轴路校区西楼一二层进行综合改造过程中安装配套VRV空调系统，满足北京教师发展中心办公需求 |  |  |  |  |  | 照现有规范对中轴路校区西楼一二层进行综合改造过程中安装配套VRV空调系统，满足北京教师发展中心办公需求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装室内机44台，室外机4台 |  |  | 48台 | 49台 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 改造面积2022.60平方米 |  |  | 2022.60平方米 | 1840.25平方米 | 20 |  | 17.30 |  | 图纸面积与实际使用面积口径差异 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过产品验收，取得质量合格凭证 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期 |  |  | 2022年内 | 2022年12月26日 | 5 |  | 4 |  | 进度指标设置笼统，改进措施：细化进度指标 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出控制在51.926808万元内 |  |  | 资金支出控制在51.926808万元内 | 资金实际支出39.56万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 同时彻底消除了各项隐患，满足节能要求，改善校园环境 |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 18 |  | 效益指标设置过于简单，改进措施：细化效益指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学员、教师满意度 |  |  | ≥95% | 85% | 5 |  | 3 |  | 缺乏有力的支撑资料，建议项目结束后尽快进行有效的满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.3 |  |  |  |