项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮-北京教育学院部分建筑物屋顶防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨禾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089266 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.042413 | 97.042413 |  | 91.110449 |  | 10 |  | 93.88% |  | 9.39 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.042413 | 97.042413 |  | 91.110449 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新屋面SBS防水卷材面积共约3700平方米，解决建筑物屋面雨水渗漏问题 |  |  |  |  |  | 更新屋面SBS防水卷材面积共约3300平方米，解决建筑物屋面雨水渗漏问题 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮防水面积 |  |  | 3700.00平方米 | 3300.00平方米 | 30 |  | 26.76 |  | 申报图纸为初设图纸，偏差为与施工图的差异 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期 |  |  | 1年 | 2022年9月19日 | 10 |  | 9 |  | 进度指标设置过于简单，改进措施：细化进度指标 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出控制在97.042413万元内 |  |  | 资金支出控制在97.042413万元内 | 资金实际支出91.110449万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 改造完成后，解决建筑物屋面雨水渗漏问题 |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 19 |  | 效益指标设置过于简单，改进措施：细化效益指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工及学员满意度 |  |  | ≥90% | 基本完成 | 5 |  | 4 |  | 缺乏有力的支撑资料，建议完成后尽快进行有效的满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.15 |  |  |  |