项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京教育学院在线教学平台服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴珊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089296 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.26 | 84.00 |  | 84.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90.26 | 84.00 |  | 84.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购买服务的形式，选择一个适合的在线教学平台，该平台作为教师终身学习服务平台，能够提供线上及线上线下相结合的混合式培训服务支撑，支持教师自主研修、学院教务管理等功能，为教师个人专业发展及学院培训组织管理提供有力支撑，并具有过程管理、数据分析、教师档案建立等功能模块，支持多终端学习方式 |  |  |  |  |  | 通过购买服务的形式，选择一个适合的在线教学平台，该平台作为教师终身学习服务平台，能够提供线上及线上线下相结合的混合式培训服务支撑，支持教师自主研修、学院教务管理等功能，为教师个人专业发展及学院培训组织管理提供有力支撑，并具有过程管理、数据分析、教师档案建立等功能模块，支持多终端学习方式 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成课程开发 |  |  | 100门 | 113门 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成人员培训 |  |  | 20000名 | 20104名 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成线上或线上线下混合教学，支持学员自主研修和线上协同研修，支持学院教务管理和教学项目管理，支持过程管理、数据分析和教师成长档案生成和管理 |  |  | ≥90 | 100% | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期 |  |  | 1年 | 2022年12月13日 | 5 |  | 4 |  | 进度指标设置过于简单，改进措施：细化进度指标 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出控制在90.26万元内 |  |  | 资金支出控制在90.26万元内 | 资金实际支出84.00万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 满足学院线上或线上线下混合教学 |  |  | 20000人 | 20104人 | 20 |  | 18 |  | 效益指标设置过于简单，改进措施：细化效益指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学员、教师满意度 |  |  | ≥90% | 基本完成 | 5 |  | 4 |  | 项目完成后及时跟进满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |