项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目-北京市教育档案馆办公场地安全加固及功能改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张大力 |  |  |  |  | 联系电话 | 87194371 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.484181 | 127.801097 |  | 122.682973 | 10 |  | 96% |  |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 127.801097 | 127.801097 |  | 122.682973 | — |  | 96% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目需要对1120平方米的五个开间进行重新布局调整、隔断建设、安全加固维修，以及相应的附属设施改造工程，满足新单位的办公需求和业务发展。 |  |  |  |  |  | 完成办公场地安全加固及功能改造，通过监理、设计、施工和我单位四方验收，已投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 特殊业务用房改造面积 |  |  | 431㎡ | 431㎡ |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 服务用房改造面积 |  |  | 306㎡ | 306㎡ |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公用房改造总面积 |  |  | 396㎡ | 396㎡ |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 附属设施改造 |  |  | 1项 | 1项 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务用房改造，满足办公业务需要，符合有关建筑标准 |  |  | 优 | 优 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 特殊业务用房改造，满足档案和文物保管业务需要，符合有关消防、建筑标准 |  |  | 优 | 优 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 办公用房改造，满足办公需要，符合机关人员办公场地面积标准 |  |  | 优 | 优 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费使用进度 |  |  | 9月 | 12月30日前 |  | 5 |  | 4 | 疫情影响施工进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本，经费使用控制在预算批复范围内 |  |  | 127.801097 | 122.682973 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足新单位办公需求 |  |  | 优 | 优 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 两委领导和单位人员满意，服务人群满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.6 |  |  |