项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息化系统新建和升级改造项目-高招录取基地与安防监控建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教育考试命题阅卷服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 牛广军 | | | | | 联系电话 | | 69991723 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 168.82 | 168.82 | | 8.901332 | | 10 | | 5% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 168.82 | 168.82 | | 8.901332 | | — | | 5% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 此外，我中心负有命题、阅卷职责，其中涉及到了大量考题、考生、成绩信息。因此需要严格控制信息的外泄，包括非技术手段的资料传递，如由院墙递出等方式，同时也需要对关键时期全园区内录像进行隔离保存，用于安全性视频回溯。 | | | | | | 完成了一部分高招录取基地建设和周界及安防监控建设的设备采购支出 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目评估并准备 | | | 2月 | 2月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目立项，进行招投标，确定施工单位 | | | 3月 | 3月 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 购置设备并对项目进行安装及调试 | | | 4月 | 项目未完成 | 10 | | 6 | | 项目正在进行中，设备采购未完成 | |
| 时效指标 | 系统测试及试运行，人员培训 | | | 4月 | 项目未完成 | 10 | | 6 | | 项目正在进行中 | |
| 时效指标 | 项目验收 | | | 5月 | 项目未完成 | 10 | | 6 | | 项目正在进行中 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证录取工作稳定进行 | | | 建设安全稳定的录取工作现场 | 建设安全稳定的录取工作现场 | 10 | | 10 | | 项目正在进行中 | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 节省财政资金 | | | 节约经费 | 节约经费 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | | | | | | |  | | 83 | |  | |