- 项目支出绩效自评表

- （2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京市盲人学校厚德楼、公寓楼综合改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李智 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811520299 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 306.011416万元 | 272.675914万元 |  | 272.675914万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 306.011416万元 | 272.675914万元 |  | 272.675914万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.可满足白广路18号院抗震加固改造期间临时周转办公。 - 2.通过对公寓楼进行安装改造，设备设施安全可靠，改善学生生活环境质量，达到环境育人的目的，为师生营造良好的教育生活环境。 |  |  |  |  |  | - 1.通过厚德楼综合改造的完成，满足了白广路18号院抗震加固改造期间临时周转办公。 2.通过公寓楼综合改造的完成，设备设施安全得以提升，改善学生生活环境质量，达到了为师生提供良好的教育生活环境的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 厚德楼改造面积 |  |  | 4800平米 | 4800平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 公寓楼改造 |  |  | 3814平米 | 3814平米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家标准 |  |  | ≥90% | ≥90 | 20 |  | 15.64 |  | 原因：申报不专业，没有细化到每个小项目，填报比较笼统。措施：申报专项请专业设计公司进行，把标准按每个小项目进行细化。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 9月底完成 | 准时完成 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款 |  |  | 272.675914万元 | 272.675914万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善办公和学生公寓楼环境 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 办公教学满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.64 |  |  |  |