- 项目支出绩效自评表

- （2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-北京市盲人学校基础设施综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市盲人学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李智 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15811520299 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.319462万元 | 85.497028万元 |  | 85.497028万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90.319462万元 | 85.497028万元 |  | 85.497028万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由于学校基础设施年久失修，现学校公寓楼窗户、盲道、盲人足球场已经不符合办学要求。盲人足球场检测标准已经不符合国家标准《GB36246-2018》，盲道影响学生正常生活。保障用良好的环境保证教育教学工作的顺利开展和安全运行。 主要内容：1.学生公寓楼窗户：更换120扇不锈钢窗户，材质为断桥铝。2.盲人足球场：对1521平方米盲人足球场铲除，更换新人造草。 3.学校盲道：对1128.3平方米盲道重新铺装。 |  |  |  |  |  | - 1.更换学生公寓楼120扇不锈钢窗户，材质为断桥铝； - 2.学校南操场1521平方米盲人足球场铲除，更换新人造草； - 3.重新铺装1128.3平方米盲道。 - 以上项目改造完全符合学校发展规划，达到了为师生提供良好的教育生活环境的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1521平方米盲人足球场 |  |  | 1521平方米 | 1521平方米 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 更换120扇不锈钢窗户 |  |  | 120扇 | 120扇 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 530平方米盲道重新铺装 |  |  | 530平方米 | 530平方米 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家标准《GB/T8478-2008》 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国家标准《GB36246-2018》 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国家标准《GB50763-2012》无障碍设计规范 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 7月 |  |  | 100% | 准时完成 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 9月 |  |  | 100% | 准时完成 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款 |  |  | 85.497028万元 | 85.497028万元 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足学校学生、教职工办学质量要求 |  |  | ≥95% | ≥95% | 9 |  | 3.93 |  | 原因：瓷砖盲道出现湿滑现象，有学生和老师滑到。措施：重新铺设，更换为透水砖。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.93 |  |  |  |