项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-北四环东路95号院装修改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩 |  |  |  |  | 联系电话 | 13691540064 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 933.7132 |  | 933.7132 | 933.3132 | 10 |  | 99.96% |  | 9.996 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 933.7132 |  | 933.7132 | 933.3132 | — |  | 99.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照直属单位改革工作部署及办公用房改造要求，本着达标、适用、节约的原则，对北四环东路95号院进行装修改造，使之达到现行国家有关行业标准，满足基本办公需求。 |  |  |  |  |  | 已完成北四环东路95号院装修改造工作，现状达到现行国家有关行业标准，已满足基本办公需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 装修改造面积 |  | 4573.2㎡ |  | 4573.2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保障办公人员 |  | 100人 |  | 100 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 办公室数量 |  | 50间 |  | 50 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生间数量 |  | 10间 |  | 10 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监控安防系统主要活动场所覆盖率 |  | 100% |  | 0% | 5 | 0 |  | 受经信委审批进度影响，计划在2023年执行 |  |
|  |  |  | 照明系统应急照明覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生活热水系统热水水源覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年 |  | 2022年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程预算控制数 |  | 878.220596 |  | 873.00 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务类预算控制数 |  | 62.292036 |  | 30.3132 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足95号院内各单位基本办公需求 |  | 好坏 |  | 满足 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度标 | 广大职工对工作环境整体满意 |  | 优良中低差 |  | 整体满意 | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.996 |  |  |  |